附件3

大学生创新创业训练计划项目

中期检查报告

| 项目名称： | 基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 202438007 |
| 项目类别： | ☑一般项目 □重点支持领域项目 |
| 项目类型： | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |
| 项目级别： | □国家级 ☑省级 □校级 |
| 项目负责人： | 黄睿敏 |
| 联系电话： | 18819350353 |
| 指导教师： | 排尔哈提·阿卜拉 |
| 项目所在学院： | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |
| 项目起止时间： | 起于2024 年 1 月，止于2025 年 5 月 |

本科生院（招生办公室）

2025年制

填 写 说 明

1.中期检查是评价大学生创新创业训练计划项目实施质量的重要环节。请各项目团队认真梳理项目推进情况及成果，杜绝弄虚作假、剽窃抄袭等学术不端行为。

2.中期检查报告格式要求如下：

（1）中文统一使用小四号宋体。

（2）英文和阿拉伯数字统一使用小四号Times New Roman。

（3）行距为单倍行距。

（4）全文采用的术语、符号、代号须统一。

（5）超出内容可根据实际需要加页。

一、基本情况

| 项目名称 |  | 基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统 |  |  |  |  |  |  | 项目类型 | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  | 2024年 1月 |  |  | 完成时间 |  | 2026年5月 （延期） |  | 检查时间 | 2025年 5月 |  |
| 项目预期 成果达成 情况 |  | 预期成果 |  |  | 阶段性成果 （列举成果名称、期刊名称、发表时间、项目成员参与排序） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形式 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 论文 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专利 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调研报告 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 2 |  | Django网站、标注数据小程序 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 及 成 员 | 序号 | 姓名 |  | 学号 |  | 学院 |  | 专业 |  |  | 项目分工 |
|  | 1 | 黄睿敏 |  | 20223801019 |  | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |  | 人工智能专业 |  |  | 文书撰写 |
|  | 2 | 郑铠霖 |  | 20223803050 |  | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |  | 信息管理与信息系统专业 |  |  | 数据分析 |
|  | 3 | 许志超 |  | 20223803033 |  | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |  | 信息管理与信息系统专业 |  |  | 程序开发 |
|  | 4 | 孙谱涵 |  | 20223803029 |  | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |  | 信息管理与信息系统专业 |  |  | 文献综述 |
|  | 5 | 林嘉文 |  | 20223803010 |  | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |  | 信息管理与信息系统专业 |  |  | 资料收集 |

二、项目推进情况

内容包括：1.项目进展；2.存在问题。（字数控制在2000字内） 自校级立项以来，项目组成员着手了解ChatGLM-6B预训练基础模型的训练方法与基础架构等，通过阅读国内外相关文献，形成了有关于本项目的技术文档。 在了解学习相关技术后，项目组成员着手数据集的构建工作，对预先选定的多个大宗商品相关网站进行爬取得到了大量数据。并在指导老师的带领下，成功开发了一个存储所爬取大宗商品信息的 Django 网站。 接下来，项目组开始对前端用于标注数据的微信小程序进行开发，这包括页面跳转、数据获取、表单提交等功能，并使用微信小程序提供的API来实现各种功能。在小程序开发完成后，项目组根据Django 网站上的大宗商品信息在小程序上完成了数据样本的标签标注，为后面的模型微调做好准备工作。 项目成员针对神经网络模型构建进行了深入研究，在学习了多种神经网络架构以后，项目决定以其中的径向基网络和深度前馈两种网络架构为参考构建ChatGLM-6B模型的神经网络，以符合该项目对金融财报和大宗商品分类的特性，最后形成详细的技术文档。 但在实践的过程中，项目组发现ChatGLM-6B模型的参数量巨大，对计算资源的需求非常高，微调时需要大量标注数据和计算资源，实践难度较大，项目组现有的计算机资源无法实现该模型的运行和微调。同时，分布式训练后ChatGLM-6B模型的实现过程和结果与预期结果相差较大。因此，项目组决定更换模型为BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 模型。BERT是专门为自然语言理解任务设计的模型，具有强大的上下文建模能力。它能够通过双向上下文（即同时考虑前文和后文）生成高质量的词嵌入和句子嵌入，非常适合用于本项目的分类功能。

三、下一步工作计划

（1） 着手实现模型：学习Pytorch框架，Transformer架构，以及BERT模型微调等相关技术教程及大模型架构理论知识。 （2） 针对金融文本分类任务，设计并优化BERT模型的输入预处理流程（如分词、数据清洗、特征提取），调整模型输出层结构以适应分类需求。 （3） 利用已标注的金融咨询数据集对BERT模型进行微调，设置交叉验证和早停机制防止过拟合。对比不同超参数（学习率、批次大小、训练轮次）下的模型性能，选取最优配置。 （4） 学习Gradio框架的快速部署方法，研究其与PyTorch模型的集成接口，确保模型预测功能无缝对接前端。 （5） 设计并实现基于Gradio的金融咨询分类交互界面，包含以下核心功能 用户输入框，支持文本或文件上传（如PDF/Excel）。以及实时分类结果显示：展示分类结果（类别标签、置信度）及关键词提取。 - 编写系统使用文档，包括功能说明、操作指南和开发技术栈，确保用户和评审可独立操作。录制系统演示视频，展示分类流程、交互设计和实际应用场景，作为结题成果的核心材料。

四、经费使用情况

| 学校下拨经费（元） | 1881.80 | 其他经费 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 明细 |  | 金额（元） |
| 提高工作效率 | 笔记本支架两个 |  | 118.00 |
| 存储项目资料 | u盘一个 |  | 38.90 |
| 提高网络速度 | 路由器一个 |  | 399.00 |
| 提高电脑配置 | 鼠标两个，键盘、拓展坞一个，转换线一条 |  | 1325.90 |
| 合计（元） |  |  | 1881.80 |